|  |  |
| --- | --- |
| Образец 5.0към План за действие  | НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ2021 – 2030 г. |
| ДАБДП | Безопасна Универсална Мобилност |

 **ПЛАН-ПРОГРАМА**

 **ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БДП**

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТ** | ***Добрич*** |
| **ГОДИНА** | ***2021г.*** |

***УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ:***

1. *Мерките в таблицата по-долу произтичат от общия за националната политика по БДП План за действие 2021-2030 г. на национално ниво.*

1. *Мерките са предварително дефинирани, т.е. унифицирани, тъй като същите се отнасят до всички ОКБДП.*
2. *Единствено на местата, където е предвидено, мерките следва допълнително да се конкретизират - тези места са указани с многоточие и са маркирани в жълт цвят. Това се отнася за мярка 4.18 на ОПУ и мерки 4.31, 4.34, 4.36 и 4.37 на Общините.*
3. *ОКБДП може да разпише и допълнителни мерки по своя преценка, чието планиране и изпълнение счита за целесъобразно с оглед оптималното изпълнение на политиката по БДП на областно ниво.*

1. *При необходимост от включване на допълнителни мерки в областната План-програма, които не са понастоящем изрично предвидени и произтичат от актуализация на общия План за действие на национално ниво, ДАБДП ще уведоми ОКБДП своевременно за отразяване на мерките в годишната областна План-програма.*
2. *План-програмата на областно ниво се разработва и изпълнява на годишна база. Обръщаме внимание, че както конкретизираните мерки в полетата в жълто, така и всички останали предварително дефинирани мерки следва да бъдат изпълнявани, проследявани и отчитани.*
3. *Общинските План-програми (информацията от Общините) и информацията от ОПУ по мярка 4.18 се представят на секретариата на ОКБДП в срок до 1ви декември на годината, предхождаща плановата година, с цел включване на конкретиката по мерките в единната областна План-програма.*
4. *Общинските План-програми се представят на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.1 към обобщения план за действие 2021-2023 г., а информацията от ОПУ се представя на ОКБДП по образец на ДАБДП – приложение образец 5.2 към обобщения план за действие 2021-2023 г. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира и координира получаването на информацията по двете приложения в срок до 1ви декември, като при нужда оказва методическа подкрепа за институциите за попълване на информацията.*
5. *На база получените мерки, областната План-програма се съставя в обобщен вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се и се приема като проект на заседание на ОКБДП, след което Областна администрация я представя в ДАБДП в срок до 10ти декември на годината, предхождаща плановата година.*
6. *План-програмата се изпраща от ОКБДП до ДАБДП само по електронен път - на електронен адрес* *mpetrova@sars.gov.bg**, във формат Word, заедно с официално подписано и заведено с деловоден номер придружително писмо.*
7. *Проектът на областна План-програма се преглежда от ДАБДП за съответствие с изискуемите форма и съдържание, както и за съответствие с държавната политика в областта на БДП. При необходимост от ревизия на План-програмата, ДАБДП дава съответните указания.*
8. *План-програмата, в съответстващ вид, се помества на интернет страницата на ОКБДП до 31 декември на годината, предхождаща плановата година.*
9. *Изпълнението на мерките по областната План-програма се докладва текущо - тримесечно (на ОКБДП на заседанията на ОКБДП) и годишно (в годишния областен доклад за изпълнение на политиката по БДП до ДАБДП).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мярка** | **Отговорна институция и срок**  | **Финансов ресурс**  | **Ефект и индикатор****за изпълнение**  | **Източник** **на информация и контрол**  |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:** **УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ** |
| 1.1 Подготовка на мерки по БДП за целите на разработване на годишна областна план-програма по БДП; представянето им на секретариата на ОКБДП | Общини ОПУСекретариат на ОКБДП20 ноември на годината, предхождаща плановата година | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на плановост на областната политика по БДП - Разработени мерки по БДПРазработени мерки по БДП от отделните 1ленове на ОКБДП  | Разработени и представени на секретариата на ОКБДП мерки |
| 1.2 Систематизиране на мерките по БДП за плановата година, представени от членовете на ОКБДП, в единна областнa годишнa План-програма по БДП; представяне на План-програмата в ДАБДП | Секретариат на ОКБДП 5 декември на годината, предхождаща плановата година | Бюджет на областна администрация | Осигуряване на плановост на областната политика по БДП - Разработени мерки по БДПСистематизирани мерки по БДП от секретариата на ОКБДП | Единна областнa годишнa План-програма за БДП |
| 1.3 Поместване на годишната областна План-програма по БДП на интернет страницата на областна администрация  | Секретариат на ОКБДП 31 декември на годината, предхождаща плановата година | Бюджет на областна администрация  | Осигуряване на публичност на областната политика по БДПРазработена областна План-програма по БДП | Интернет страницата на областна администрация |
| 1.4 Изпълнение на годишна областна План-програма по БДП  | Членове на ОКБДПСекретариат на ОКБДП Постоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Интегриране на политиката по БДП в дейността на институциите на общинско и областно нивоИзпълнена областна План-програма | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.5 Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП и изпълнение на взетите решения | Членове на ОКБДПСекретариат на ОКБДП Постоянен | Бюджет на институциите в ОКБДП | Интегриране на политиката по БДП в дейността на институциите на общинско и областно нивоПроведени мин. 4 редовни заседание на ОКБДПИзпълнение решения от заседания на ОКБДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.6 Провеждане на обучения за ОКБДП, организирани от ДАБДП  | ДАБДПЧленове на ОКБДПСекретариат на ОКБДП Съгласно график на ДАБДП | ДАБДП | Оптимизиране дейността на ОКБДППроведени обучения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.7 Изпълнение на методически указания на ДАБДП във връзка с политиката по БДП на общинско ниво, в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи | Членове на ОКБДПСекретариат на ОКБДП Постоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Оптимизиране дейността на ОКБДПИзпълнени методически указания | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.8 Докладване на изпълнени мерки по БДП на тримесечна база на мин. 4 редовни заседанията на ОКБДП | Членове на ОКБДПСекретариат на ОКБДПНа тримесечие  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на отчетност на областната политика по БДПДокладвана информация на заседания на ОКБДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.9 Подготовка на информация за целите на годишен областен доклад по БДП на ОКБДП от членовете на ОКБДП | Членове на ОКБДПСекретариат на ОКБДП31 януари на годината, следваща отчетната година | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на отчетност на областната политика по БДППодготвена информация за целите на годишен областен доклад по БДП  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.10 Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП | Секретариат на ОКБДП25 февруари на годината, следваща отчетната година | Бюджет на институциите в ОКБДП | Осигуряване на отчетност на областната политика по БДППодготвен годишен областен доклад по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 1.11 Наблюдение и оценка на изпълнението на политиката по БДП | Председател на ОКБДП Секретариат на ОКБДПЧленове на ОКБДППостоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Предприемане на корективни действия за подобряване изпълнението на политиката Предприети корективни мерки  | Докладвани мерки и взети решения на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 1.12 Приоритетно предвиждане и бюджетиране от членовете на ОКБДП на мерки по БДП  | Членове на ОКБДППостоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Обезпеченост на политиката по БДППредвидени и бюджетирани мерки по БДП | Годишни бюджетни разчетиДокладвани мерки и взети решения на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 1.13 Повишаване капацитета на компетентните органи за управление, координация и контрол при настъпило ПТП | Членове на ОКБДППостоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Подобрено взаимодействие между отделните спасителни служби при ПТПСъздаване на капацитет за оценка на способностите за управление на риска при ПТП или усложнена пътна обстановка, чрез използване на подходящи ресурси, обучение и тренировкаОбезпечаване на кризисния мениджмънт за справяне с последствията от настъпило ПТП или усложнена пътна обстановкаУправление на информационния поток вътре в органите за управление и към общественосттаОценка на риска Намаляване на: социалните последствия (загинали, пострадали, потенциално засегнати хора); материалните щети (последици на инфраструктурата); прекъсването на доставки на основни стоки/услуги; икономическите загуби и последствията за околната среда | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 1.14 Провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП, насочени към установяване и отчитане на становищата на заинтересованите страни от гражданското общество | Членове на ОКБДППостоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Публичност и прозрачност на областната политика по БДППроведени обществени консултацииОбсъдени становища на заинтересованите страни извън изпълнителната власт и нейната администрация | Кореспонден-цияСтановищаСъгласувателни таблици |
| 1.15 Подобряване на административния ресурс на органите на компетентните органи за управление на политиката по БДП | Членове на ОКБДППостоянен  | Бюджет на институциите в ОКБДП | Ефективно формиране на политиката в областта на БДП като Усъвършенстване на аналитична база за работа с данни, разработване на документи, извършване на разчети за разходи, оценка на ефекта от предприети мерки, др.Въведени оптимизации в работните процеси в администрациите, изпълняващи политиката по БДП | Вътрешни процедури и правила |
| 1.16 Обезпечаване на ОКБДП с необходимия човешки и технически ресурс за координация на областната политика по БДП | Областна администрацияСекретариат на ОКБДППостоянен  | Бюджет на Областна администрация | Ресурсно обезпечен персонал за координация на областната политика по БДПСключени договори/издадени заповеди | Заповеди за определяне на служители, отговорни за координацията на политиката по БДП на областно нивоДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2:** **СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ** |
| 2.1 Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието**Провеждане на беседи и методични дейности в учебните заведения на областта, включително и за родители на първокласници при оказано съдействие от учебните заведения** | РУООбщини Постоянен **РЗИ****Постоянен** | Бюджет на институциите  | Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на децата и учениците по БДП; Подготвени деца и ученици в областта на БДП Реализирани часове по БДП**Повишена информираност, обсъждане поведението на участниците в пътното движение,****повишаване мотивацията на хората за спазване на правилата за движение, с цел опазване живота и здравето на подрастващите в пътното движение.** | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП**Изготвен годишен доклад** |
| 2.2 Организиране и провеждане на извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието | РУООбщини Постоянен | Бюджет на институциите | Подготвени деца и ученици в областта на БДППроведени инициативи  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.3 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно образование | РУООбщини ООААПостоянен | Бюджет на институциите | Подобрена безопасност на пътуванията с децаИзпълнени мерки за повишаване на безопасността на този вид превоз | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.4 Провеждане на кампании в областта на БДП, насочени към деца и ученици | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Подготвени деца и ученици в областта на БДППроведени кампании | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.5 Мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост до училището  | Училищни комисииРУОПостоянен | Бюджет на институциите | Засилена роля на училищните комисии по БДПИзпълнени мерки на училищните комисии по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.6 Организиране и провеждане на превантивни кампании за водачите на ППС с акцент върху превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични вещества и техните аналози, ползване на предпазни средства, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в движението при преминаване на автомобил със специален режим на движение, др. | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Подготвени водачиПроведени превантивни кампании | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.7 Специализирани мерки за рискови групи водачи: млади водачи, водачи с регистрирани нарушения, водачи на възраст над 65 г. | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Подготвени водачи, попадащи в рискови групиПроведени мерки за рискови категории водачи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.8 Актуализация на знанията на водачите на МПС във връзка с настъпили промени в законодателството и др. | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Подготвени водачиПроведени мерки за актуализация на знанията | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.9 Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Публичност на политиката по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.10 Разработване и изпълнение на тематични програми за информираност на отделните целеви групи от населението; организиране и провеждане на национални, регионални и местни инициативи | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДППроведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.11 Отбелязване на 29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДППроведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.12 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността, Международния ден за безопасност на движението по пътищата, Европейския ден без жертви на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др. | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на обществената ангажираност и чувствителност по темата за БДППроведени инициативи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 2.13 Рутинно и системно прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от ДАБДП стандартизирана методология | ОКБДППостоянен | Бюджет на институциите | Подобряване на организационната култура в контекста на БДППриложени мерки по системата от мерки по БДП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 3:** **КОНТРОЛ: ЕФЕКТИВЕН И ПРЕВАНТИВЕН** |
| 3.1 Провеждане на обучения на тема реакция при настъпило ПТП и оказване на първа помощ на пострадали; оборудване на автомобилите с пакети за оказване на първа помощ | ОДМВРПостоянен | Бюджет на МВР/Фонд БДП | Повишена ефективност на контролната дейност Проведени обучения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 3.2 Анализ на травматизма по места и часови интервали с цел засилване на контролната дейност в определени участъци | ОДМВРПостоянен | Бюджет на МВР | Повишена ефективност на контролната дейностИзвършен анализ | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 3.3 Подобряване информираността на широката общественост за резултатите от контролната и аналитичната дейност | ОДМВРПостоянен | Бюджет на МВР/Фонд БДП | Повишена ефективност на контролната дейностИзпълнени мерки за информираност | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 3.4 Провеждане на специализирани операции след направен анализ на пътнотранспортната обстановка | ОДМВРПостоянен | Бюджет на МВР | Повишена ефективност на контролната дейност Проведени операции | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 4:** **ЩАДЯЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА** |
| 4.1 Прилагане на методика за планиране и управление на дейностите по републикански пътища, разработена от АПИ  | ОПУПостоянен | Бюджет на ОПУ | Оптимизация на управлението на републиканската пътна инфраструктураПрилагана методика | Разработената методикаДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.2 Прилагане на методика за планиране и управление на дейностите по общински пътища и улици, разработена от ДАБДП  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Оптимизация на управлението на общинската и улична пътна инфраструктураПрилагана методика | Разработената методикаДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.3 Координация и взаимодействие между стопаните на пътища (общини и ОПУ) с ОДМВР, с цел съвместни действия по подобряване безопасността на пътната инфраструктура | ОбщиниОПУОДМВРПостоянен | Бюджет на институциите | Обезпечаване координацията на съвместните действия Извършени координационни действия  | Доклади от съвместни обходи и огледиДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.4. Предоставяне на данни от Общината за поддържане на ГИС-базиран масив от информация, свързана с общинската и улична пътна мрежа | ОбщиниОПУКъм датата на представяне на годишния областен доклад за БДП  | Бюджет на институциите | Функциониращ ГИС-базиран масив от информация с необходимите функционални характеристикиПредоставена от общината информация | ГИС база данниОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.5 Докладване и анализ на информация, свързана с пътната безопасност, на заседанията на ОКБДП  | ОбщиниОПУМинимум четири пъти годишно | Бюджет на институциите | Информационно обезпечаванеДокладвана информация по образец | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.6 Приоритизиране на целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП | ОбщиниОПУОДМВРПостоянен  | Бюджет на институциите | Подобряване на пътната безопасност в критичните участъциИзпълнени целенасочени инвестиции в пътни участъци с най-висока концентрация на ПТП и/или с най-висок потенциал за намаляване на риска от ПТП | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.7 Информиране на водачите за пътни участъци с висока концентрация на ПТП чрез използване на комуникационни канали и средства за визуализация | ОбщиниОДМВРОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Повишаване на информираносттаИзпълнени мерки за информация  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.8 Изпълнение на насоките на Европейската комисия за разработване и прилагане на планове за устойчива градска мобилност с приоритет в областните градове | Общини 2021 | Бюджет на Общините  | Систематизиране на приоритетите и мерките, свързани с подобряване на градската мобилност Разработени планове за устойчива градска мобилност | Разработени планове за устойчива градска мобилностДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.9 Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност в границите на населените места | ОбщиниПостоянен  | Бюджет на Общините | Подобряване на управлението на пътната безопасностПриложени процедури | Разработени планове за устойчива градска мобилностДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.10 Изпълнение/актуализация на генерални планове за организация на движението в населените места (съгласно Наредба № 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на движението по пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството) | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Подобряване на управлението на пътната безопасностИзпълнени/актуализирани генерални планове | Генерални планове за организация на движението в населените местаДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.11 Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство, и поддържане на пътната инфраструктура | ОбщиниОПУПостоянен | Бюджет на Общините | Подобрено администриране на договорите за проектиране и строителство, и поддържанеПриложени мерки за контрол | Генерални планове за организация на движението в населените местаДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.12 Интегриране на научните изследвания и добрите практики в областта на пътната безопасност | ОбщиниОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Повишаване ролята на експертизата и доказалите се управленски/технически решенияПриложени добри практики | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.13 Бюджетиране на приоритетни мерки за развитие на пътната инфраструктура в годишните бюджетни разчети на АПИ и общините | ОбщиниАПИ/ОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Бюджетна осигуреностБюджетирани приоритетни мерки  | Годишни бюджетни разчетиДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.14 Извършване на цялостна оценка на транспортно-експлоатационното състояние на пътната мрежа като база за подготовка на инвестиционната програма в частта на пътната инфраструктура | ОбщиниОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Осигуряване на цялостна информация относно състоянието на пътната мрежа на територията на областтаИзвършена цялостна оценка | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.15 Засилване на контрола по изпълнението на договорите за пътно поддържане през зимния сезон (ноември-март) | ОбщиниОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Повишаване качеството на пътното поддържане чрез повишаване на контрола от страна на стопаните на пътяПредприети мерки за осъществяване на контрол по договорите за пътно поддържане | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.16 Координация между стопаните на пътища общините и ОПУ във връзка с планиране и изпълнение на мерките за развитие на републиканската пътна инфраструктура | ОбщиниОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Координационно взаимодействиеИзвършени координационни мероприятия | Годишни бюджетни разчетиДокладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.17 Извършване на огледи на състоянието на пътната инфраструктура, съвместно преди настъпване на летния сезон, началото на учебната година, преди началото и след края на зимния сезон | ОбщиниОПУОДМВРПостоянен | Бюджет на институциите | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураКоординация и взаимодействие на институциитеИзвършени огледи | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 4.18 Проектиране и строителство на участъци от републиканските пътища */моля попълнете конкретните планирани обекти/* | ОПУПостоянен | Бюджет на ОПУ | Подобряване на техническото състояние на пътната инфраструктура в посока безопасността йИзвършено проектиране/СМР | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| Обект: **II-97 (Околовръстен път Добрич) от км. 3+030 до км. 7+543** – Програма за текущ ремонт и поддръжка за 2020 г. Дължина 4,513 км.   | **Дейности:** Ландшафтно оформление, технологично фрезоване, стабилизация на земната основа, изграждане на нова конструкция на пътя, полагане на асфалтови пластове, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи и монтаж на вертикална сигнализация.**Бюджет:** 7 694 116,78 лв. |
| Обект: **Път III-901**  **(Шабла - Фар Шабла - Тюленово - Камен бряг - Българево -Каварна) от км 33+050 до км 36+950.** Дължина: 3.9 км.  | **Дейности:** Ландшафтно оформление, технологично фрезоване, стабилизация на земната основа, изграждане на нова конструкция на пътя, полагане на асфалтови пластове, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи и монтаж на вертикална сигнализация.**Бюджет:** 5 170 701 лв.  |
| Обект: **Път III-293 /Добрич-Паскалево-Крушари-Северняк/ от км. 20+223 до км. 25+775**Дължина: 5,552 км.  | **Дейности:** Ландшафтно оформление, технологично фрезоване, полагане на асфалтови пластове, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи и монтаж на вертикална сигнализация.**Бюджет:** 2 590 936.19 лв.  |
| Обект: **Път II-29/Варна-Добрич-Кардам/ от км. 71+330 до км. 77+070 и от км.82+170 до км. 84+140** Дължина 7,110 км**.** | **Дейности:** Ландшафтно оформление, технологично фрезоване, полагане на асфалтови пластове, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи и монтаж на вертикална сигнализация.**Бюджет:** 5 500 000 лв. индикативна стойност |
| Обект: **Път II-71/ Силистра-Карапелит-Добрич-Оброчище/ от км. 104+900 до км. 119+700** Дължина 14,800 км. | **Дейности:** Ландшафтно оформление, технологично фрезоване, полагане на асфалтови пластове, полагане на хоризонтална маркировка, ограничителни системи и монтаж на вертикална сигнализация.**Бюджет:** 9 500 000 лв. индикативна стойност |
| Обект: **Полагане на нова хоризонтална маркировка на РПМ на територията на ОПУ Добрич** | **Дейности:** Полагане на хоризонтална маркировка осови и крайни линии по I-ви и II-ри клас пътища и осови линии по III-ти клас пътища. Опресняване на пешеходни пътеки, полагане на релефна маркировка на конфликтни точки по РПМ.**Бюджет:** 800 000 лв. |
| 4.19 Актуализация на организацията на движение на републиканските пътища | ОДМВРОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктура | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.20 Извършване на периодичен преглед на съществуващите ограничителни системи на републиканските пътища | ОПУПостоянен | Бюджет на ОПУ | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураИзвършен преглед  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.21 Обозначаване, обезопасяване и проследимост на места с концентрация на ПТП по републиканските пътища | ОПУОДМВРПостоянен | Бюджет на институциите | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураОбозначени и обезопасени участъци  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.22 Почистване на растителността и поддържане на банкетите; почистване и възстановяване на републиканските пътища след края на зимния сезон, с особено внимание към почистване и възстановяване на пътни знаци и светлоотразителни елементи | ОПУПостоянен | Бюджет на ОПУ | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураИзвършени дейности по поддържане и почистване  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.23 Обезопасяване на крайпътното пространство по републиканските пътища | ОПУПостоянен | Бюджет на ОПУ | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураИзвършени дейности по обезопасяване | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.24 Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и управление на трафика | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураАктуализирана организация на движение  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.25 Анализ на конкретни участъци с несъответстваща/повредена сигнализация  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Оценка на състоянието на сигнализациятаАктуализирана сигнализацияПремахнати излишни пътни знаци и указателни табели | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.26 Прилагане на решения с ясно разпознаваема от водачите хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураПриложени решения  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.27 Информиране на водачите за въведени ВОБДП и други ограничения по пътища и улици | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураИзпълнени мерки за информация | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.29 Обследване на рискови пътни участъци | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураОбследвани рискови участъци  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.30 Обезпечаване на идентифицираните рискови участъци с технически средства за контрол, съгласувани със службите на ОДМВР | ОбщиниОДМВРПостоянен | Бюджет на Общините и ОДМВР | Подобрено качество на поддържането на пътната инфраструктураОбезпечени рискови участъци  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.31 Извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на входно – изходните артерии, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа, в т.ч. чрез изграждане на околовръстни пътища*/моля попълнете планираните конкретни мерки по общини/* | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Намаляване на трафика и задръстванията, повишаване на безопасността на движението и осигуряване свободния поток на автомобилния трафикаИзпълнени мерки по извеждане на транзитните потоци извън населените места за успокояване на движението на входно – изходните артерии в населените места | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| Община град Добрич | През изградената на територията на град Добрич транспортно-комуникационна система се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по външния ринг от околовръстни пътища. |
| Община Добричка | Не се предвижда. Неприложимо.  |
| Община Генерал Тошево | Изразено е писмено становище в Областен съвет за развитие, относно подготовка на проекти за подкрепа на Приоритет 2:“Интегрирано развитие на регионите“ и кандидатстване за финансиране по ОП „Развитие на регионите“ 2021-2027г. във връзка с изграждане на три или четири лентов републикански път II-29: Варна–Добрич–Генерал Тошево-Границата с Република Румъния. В участъка „Варна – Аксаково – Стожер – Добрич –Генерал Тошево – Кардам – Граница с република Румъния“. Реализирането на проекта предвижда задължително проектиране и изграждане на обходен път на Ген. Тошево, като част от републикански път II-29, който да поеме потока от тежкотоварни автомобили и да го изведе извън територията на град Генерал Тошево. |
| Община Балчик | Транзитните потоци са изведени извън общинския център. |
| Община Каварна | Неприложимо. |
| Община Шабла | Община Шабла не планира изграждането на околовръстен път , защото има вече изграден околовръстен път който преминава извън населеното място на град Шабла. |
| Община Тервел | **Дейности:** Ремонт на общински път DOB3202 околовръстен на град Тервел.**Бюджет:** 357 000 лв. |
| Община Крушари | Интензитетът на трафика в община Крушари не е достатъчно голям за да се налага извеждане на транзитните потоци извън населените места.  |
| 4.32 Изграждане на оптимални връзки и висока степен на съответствие между различните видове транспорт | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Осигуряване на комфорт и благоприятна атмосфера на мобилносттаИзпълнени мерки по изграждане на оптимални връзки и висока степен на съответствие между различните видове транспорт | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.33 Подкрепа за алтернативни форми на придвижване  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Намаляване на трафика, генериран от използването на леки автомобилиИзпълнени мерки, свързани с алтернативни форми на придвижване  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.34 Развитие на обществения транспорт */моля попълнете планираните конкретни мерки по общини/* | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Ограничаване на движението и ползването на лични моторни превозни средства в пътни участъци с натоварен трафикУстойчива градска мобилностИзпълнени мерки по развитие на обществени транспорт  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| Община град Добрич | **Дейности:**Открита процедура по ЗОП с предмет „Актуализация на Общинската транспортна схема на Община град Добрич“.**Бюджет:** 125 000 лв. без ДДС (прогнозен). |
| Община Добричка | Неприложимо. В населените места на общината няма обществен транспорт. Има само междуселищен обществен транспорт, на който общината не е организатор и възложител.  |
| Община Генерал Тошево | Не се предвижда. |
| Община Балчик | Не се предвижда. |
| Община Каварна | Неприложимо. |
| Община Шабла | Неприложимо, тъй като община Шабла е малка по територия и население и няма изграден обществен транспорт който да обслужва жителите на общината. |
| Община Тервел | Не се предвижда.  |
| Община Крушари | **Дейности:** Закупуване и монтиране на автобусна спирка за с. Александрия, община Крушари.Периодичен оглед и обезопасяване на всички автобусни спирки. Осигуряване на придружители, наблюдаващи за безопасния превоз на децата от ЦДГ и на учениците.**Бюджет:** 6000 лв. |
| 4.35 Използване на стандартизирани договорни условия и изисквания на възложителя към изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура; изискване за внедрена система за управление на безопасността на движението съгласно стандарт БДС ISO 39001:2014 или еквивалентен към изпълнителите на строителство на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и строителство на пътна инфраструктура  | ОбщиниАПИ/ОПУПостоянен | Бюджет на институциите | Повишена ефективност на възлагането на строителни дейности на външни изпълнителиИзпълнени мерки по оптимизиране на договорите | Договорни условия |
| 4.36 Изпълнение на проектиране и строително-монтажни работи по пътната инфраструктура (пътни платна, тротоари, банкети, места за паркиране, подлези и надлези, мостове, спирки на градския транспорт, междублокови пространства, крайпътни пространства и др. - въздействие върху настилки, хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация, осветление, ограничителни системи, растителност, поставени рекламни съоръжения и крайпътни обекти, и др.)*/моля попълнете планираните конкретни планирани мерки по общини съгласно годишните им инвестиционни програми/*  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Интегриране на безопасността в мерките за подобряване на пътната инфраструктураИзпълнени мерки по изпълнение на инженерни мерки по пътната инфраструктура | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| Община град Добрич | **Дейности:**Текущ ремонт на пътни платна. Текущо поддържане и изграждане на тротоари по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост с участието на местното население (в това число тротоари, пешеходни пътеки и алеи, монтиране на ограничителни средства ограничаващи паркиране на МПС на нерегламентирани места и др.). Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на мост-надлез по бул. Добруджа, над бул. Русия.В периода от м. март 2020 г. до м. септември 2022 г. се изпълнява Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич" финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, включващ:  1. Интелигентна транспортна система (ИТС), регулираща светофарните уредби по кръстовищата и система за контрол на обществения градски транспорт (СУОТ), включваща система за позициониране на автобусите и електронни информационни табла по спирките за визуализиране на информацията в реално време за пристигането на превозните средства; 2. Модернизиране на системата за градския транспорт чрез закупуване на нов подвижен състав, който отговаря на европейската екологична политика - 4 електробуса, зарядни станции и трансформаторна машина. 3. Обновяване на транспортната инфраструктура чрез ремонт и реконструкция на 30 спирконавеса, приоритетно на спирките по бул. „Добричка епопея“, натоварените спирки по линиите, обслужвани от електробусите и спирките с натоварен пътнико-поток в централната градска част; 4. Реконструкция на бул. "Добричка епопея", като една от основните артерии на интегрираната система за обществен градски транспорт; 5. Надграждане на Схема на велосипедното движение в гр. Добрич чрез изграждане на нови велосипедни алеи по бул. „ Добричка епопея“, като част от системата за интегриран градски транспорт. Текущо поддържане на хоризонталната пътна маркировка по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.Текущо поддържане на вертикална сигнализация по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.Текущо поддържане на светофарните уредби по уличната мрежа на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.Текущо поддържане на уличното осветление на територията на град Добрич с общинското предприятие „Комуналстрой”.Изпълнение на проектно предложение по Норвежкия грант за рехабилитация на част от системата за улично осветление на гр. Добрич, с обхват: бул. „25 Септември“ - в участъка от бул. „Добруджа“ до Сердика; бул. „Добруджа“ – в участъка от Бензиностанция Шел до кръгово кръстовище между път II-97 и път II-27 (Балчишко кръгово); бул. „Русия“ – от бул. „25-ти Септември“ до РД ПБЗН; ул. Батовска – от бул. „25-ти Септември“ до ул. „Любен Станчев“.Ще се реализира при одобрение на проектното предложение.Текущо поддържане на зелената система по уличната мрежа на град Добрич с общинското бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти”.**Бюджет:** 1 000 000 лв. |
| Община Добричка | **Дейности:**Асфалтиране на улици във всички населени места на община Добричка.Реконструкция и ремонт на пътища-след одобряване бюджета на общината.Поставяне на Хоризонтална маркировка, вертикална сигнализация и премахване растителност по банкети.**Бюджет:** 2 230 000 лв. |
| Община Генерал Тошево | **Дейности:**Ремонт и изкърпване на пътни платна, тротоари, банкети, места за паркиране.Поставяне на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улична мрежа и общинска пътна мрежа.**Бюджет:** 500 000 лв. (прогнозен). |
| Община Балчик | **Дейности:**Рехабилитация на Общински път DOB3016 /II -27/ Балчик – Помпена станцияРехабилитация на вело - алея по протежение на пътя Балчик-Албена.Реконструкция чрез обособяване на кръгово кръстовище на улици „Черно море“, ул. „Варненска“ и ул. „Христо Ботев“.**Бюджет:** 508 000 лв. |
| Община Каварна | **Дейности:**Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна (включваща и пътна маркировка и сигнализация, тротоари и улично осветление):1. Изграждане на улична мрежа в село Божурец;2. Реконструкция на ул. „Сава Ганчев“ в град Каварна; Цялостно асфалтиране на улици в с. Видно, община Каварна, след ремонт на водопроводната мрежа;Изграждане на пътна връзка към нов гробищен парк в град Каварна;Изграждане на улична мрежа на част от ул. „Васил Левски“ от О.Т. 688 до О.Т. 392 – 60 м;Проектиране на реконструкция и рехабилитация на ул. „Гларус“ и ул. „Черноморска“ в град Каварна;Проектиране на изграждане на улична мрежа в КК „Карвуна“ – ул. „Тиризис“ и ул. „Емона“;Текущ ремонт на общинската пътна мрежа и уличната мрежа;Ремонт на тротоарни настилки в общината; Почистване на банкетите от растителност на общинската пътна мрежа;Подновяване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация по пътища и улици в общината;Изграждане на изкуствени неравности на територията на общината;Оформяне на места за паркиране в междублоковите пространства на жилищни блокове в град Каварна;Внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в община Каварна (град Каварна, местност Старите лозя и селата: Селце, Българево, Видно, Топола, Божурец, Могилище и Септемврийци).**Бюджет:** 4 412 090 лв. |
| Община Шабла | **Дейности:**Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в град Шабла: ул. „Беласица”; ул. „Нов живот”; ул. „Марица” – от кръстовището с ул. „Добруджа” до кръстовището с ул. „Кубрат”; ул. „Заводска” – от кръстовището с ул. „Нефтяник” до кръстовището с ул. „Струма”; ул. „Комсомолска”; ул. „Свобода”; ул. „Мусала” – от кръстовището с ул. „Ропотамо” до кръстовището с ул. „Равно поле”.Цялостна реконструкция и изграждане на ул. ,,Долина“, град Шабла. Освежаване на пешеходните пътеки по цялата улица ,,Равно Поле“, град Шабла.Почистване на крайпътни пространства и растителност. Откриване на изградена учебна площадка по Безопасност на движението в ЦДГ,, Дора Габе “ гр. Шабла.Съвместно със служители на РУ на МВР гр. Шабла, поставяне на пътни знаци там където е необходимо.**Бюджет:** 1 789 507 лв. (прогнозен). |
| Община Тервел | **Дейности:**Ремонт на повреда на общински път DOB 1199.Подновяване на пешеходните пътеки в град Тервел и пред училищата по населени места.Асфалтиране на междублокови пространства в кв. „Изток“, град Тервел.**Бюджет:** 100 000 лв.  |
| Община Крушари | **Дейности:**Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III\* 7001/ - с. Капитан Димитрово-с. Габер- с. Огняново- /DOB2171/ от км 5+360 до км 11+096**Бюджет:** 450 000 лв. |
| 4.37 Прилагане на мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости, в т.ч. въвеждане на 30 км/ч зони*/моля попълнете планираните конкретни планирани мерки по общини съгласно годишните им инвестиционни програми/*  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Успокояване на движението Изпълнени мерки за ограничаване на възможностите за движение с високи скорости | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| Община град Добрич | **Дейности:**При извършване на ремонт/рехабилитация на улица ще се изграждат изкуствени неравности за намаляване на скоростта.**Бюджет:** 30 000 лв. |
| Община Добричка | **Дейности:**Проектиране и изграждане на 10 изкуствени неравности за ограничаване скоростта на движението(до 30км/ч) в седем населени места от общината.**Бюджет:** 35 000 лв. |
| Община Генерал Тошево | Не се предвижда. |
| Община Балчик | Не се предвиждат дейности.  |
| Община Каварна | Неприложимо. |
| Община Шабла | Няма планирани дейности (места) за поставяне на повдигнати пешеходни пътеки за ограничаване на скоростта на територията на община Шабла. |
| Община Тервел | **Дейности:**Оглед и подновяване на неравностите пред училищата в общината.**Бюджет:** 20 000 лв. |
| Община Крушари | При възникнала необходимост ще бъдат изпълнени конкретни дейности.**Бюджет:** 1000 лв. |
| 4.38 Обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение; специално обезопасяване на зоните на учебни и детски заведения | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Защита на уязвимите участници в движениетоРазделяне на пешеходното и велосипедното движение от основния автомобилен потокИзградени предпазни съоръжения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.39 Възстановяване на пътната инфраструктура след извършени инвестиционни мероприятия | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Повишаване на безопасността на настилкитеИзпълнени мерки по възстановяване на пътна инфраструктура след извършени инвестиционни мероприятия от страна на експлоатационни дружества | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.40 Освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили по улиците в населените места | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Намаляване на задръстванията и ускоряване придвижването на МПСИзпълнени мерки по освобождаване на пътното платно от спрели и паркирани автомобили | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 4.41 Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на екипите на ЦСМП до мястото на настъпил инцидент | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Бърз и безопасен достъп на екипите на ЦСМП до мястото на настъпил инцидентИзпълнени мерки по дистанционно регулиране на трафика | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 5: ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗАЩИТА НА ЧОВЕКА** |
| 5.1 Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили за ползване от физически и юридически лица | Постоянен | Бюджет на Общината | Повишена безопасност на автомобилния паркВъведени финансови, административни и други стимули за закупуване на безопасни и екологични автомобили (например безплатно паркиране в синя/зелена зона, безплатни зарядни станции, данъчни облекчения, субсидиране, рестрикции за замърсяващи автомобили, вътрешно производство на електромобили и др.)  | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 5.2 Стимулиране употребата на безопасни, екологични и енергийно ефективни автомобили за обществен транспорт и обслужване на нуждите на Общините | Постоянен | Бюджет на Общината | Повишена безопасност на автомобилния паркИзпълнени мерки за стимулиране закупуването на безопасни и екологични автомобили за обществен транспорт и обслужване на нуждите на общините | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |
| 5.3 Прилагане на мерки за повишаване отговорността на работодателите по отношение на техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз | ООААПостоянен | Бюджет на ООАА | Изпълнени мерки за повишаване отговорността на работодателите | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 5.4 Създаване на условия за развитие на зарядна инфраструктура - поетапно изграждане на система от зарядни станции за електромобилите и хибридните автомобили в населените места и извън населените места  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Обезпечаване ползването на електромобили и хибридните автомобилиИзградени системи от зарядни станции | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| 5.5 Създаване на условия за изграждане на услугата споделена мобилност в големите населени места  | ОбщиниПостоянен | Бюджет на Общините | Развитие на споделената мобилностИзпълнени мерки по изграждане на услугата | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбластен годишен доклад по БДП |
| **ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 6: СПАСИТЕЛНА ВЕРИГА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТА** |
| 6.1 Провеждане на съвместни областни учения за реакция при настъпило ПТП (ОДМВР, ПБЗН, ОПУ, ЦСМП, РЗИ, Областна администрация, Общини, БЧК, ООАА и доброволни формирования) | Областна администрацияОбщиниОДМВРОПУПБЗНЦСМПДоброволни формированияПостоянен | Бюджет на институциите  | Подобрено екипно взаимодействие между отделните спасителни служби при спешни ситуацииПроведени съвместни учения | Докладвани мерки на тримесечни заседания на ОКБДПОбщински и Областен годишен доклад по БДП |

**Забележка:** Бюджетите на общините за осъществяване на дейностите по т. т. 4.31, 4.34, 4.36 и 4.37 не са посочени или са посочени, като прогнозни, поради това, че към 10.12.2020г. общините не са ги изготвили и същите не са приети от общинските съвети. Това е обусловено предвид срока за изготвяне на общинските бюджети, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. По информация от общините яснота по стойностите на бюджета за визираните дейности, ще има не по-рано от края на м. януари, 2021г.